Předpokládaný rozvoj lokálních distribučních soustav

Českomoravský cement, a.s. (dále jen ČMC)

ČMC v souladu s § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (dále Energetický zákon) a Pravidel provozování lokální distribuční soustavy ČMC, zveřejňuje základní informace o předpokládaném rozvoji lokální distribučních soustav (dále LDS) na roky 2014 – 2019 (výhled).

Informace o předpokládaném rozvoji LDS zahrnují údaje o plánované výstavbě a významných rekonstrukcích rozvoden 110/6 kV, důležitých vedeních a rozvodnách 6 kV na licencí vymezených územích kde jsou provozovány jednotlivé LDS a to na období pěti let.

Zveřejněné informace o předpokládaném rozvoji LDS, mají pouze informativní charakter. Akce zařazené do tohoto seznamu vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje distribučních zařízení na licencovaných provozovnách společnosti ČMC .

ČMC si vyhrazuje právo změnit tyto záměry v souladu s aktuálními potřebami společnosti a připojených zákazníků.

Informace o předpokládaném rozvoji LDS budou v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly pro provozování LDS ČMC, aktualizovány jednou ročně.

Termín další aktualizace – květen roku 2017.

Bližší informace o plánovaných akcích je možno získat na adrese:

Českomoravský cement, a.s. Mokrá 359

664 04, Mokrá Horákov

+420-544122-201

Akce Rok realizace

**LDS – cementárna Mokrá**

Rekonstrukce řídícího systému hlavní trafostanice Mokrá 2014

Rekonstrukce napájení transformátorů T13, T14, T15, T16,T17,T18,T25 2015

Rekonstrukce pohonů odpojovačů na rozvodně 6KV 1. etapa 2016

Rekonstrukce pohonů odpojovačů na rozvodně 6KV 2. etapa 2017

Výměna příčného spínače sběrnic rozvodny 6KV 2017

Výměna sekundárního vypínače T18 2017

Rekonstrukce pohonů odpojovačů na rozvodně 6KV 3. etapa 2018

Rekonstrukce pohonů odpojovačů na rozvodně 6KV 4. etapa 2019

**LDS – cementárna Radotín**

Výměna sekundárních vypínačů TSI./T5/T6 2014

Výměna sekundárních vypínačů transformátorů TSII./T2/T3 2015

Výměna kompresoru ovládacího vzduchu TSI. 2015

Výměna sekundárních vypínačů hlavních transformátorů TSI./T101/T102 2016

Modernizace a rekonstrukce hlavní rozvodny 6KV 2017 až 2020

**LDS – Areál Králův Dvůr**

Rozšíření vývodu nn rozvaděče RM25 - pole 20 2014

Výměna sekundárního vypínače TSI./T17 2015

Montáž zařízení pro nový management energií 2016

Výměna transformátoru T28 -TS II Králův Dvůr 2016

Modernizace a rekonstrukce hlavní rozvoden 22KV Králův Dvůr 2017 až 2020